招标文件

项 目 名 称: 安下矿区尾矿坝变形监测

项 目 编 号:

温州有色冶炼有限责任公司

二○一九年三月

目 录

第一部分、采购公告

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、开标与评标

第五部分、关于合同

第六部分、附件

温州有色冶炼有限责任公司

安下矿区尾矿坝变形监测项目公开招标公告

温州有色冶炼有限责任公司就安下矿区尾矿坝变形监测项目以公开招标方式进行采购。欢迎广大符合条件单位参加投标。

一、采购方式：公开招标

二、采购项目名称：温州有色冶炼有限责任公司安下矿区尾矿坝变形监测

三、采购单位：温州有色冶炼有限责任公司

四、采购项目概况（具体详见招标文件）

五、本项目最高限价为3万元

六、投标单位要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、具备测绘与地理信息部门颁发的乙级以上测绘资质证书；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

七、招标报名时间、地点：2019年3 月 21日起（每日8:30-11:00，14:00-16:00，节假日除外）至投标文件递交截止时间之前的报名，未报名的潜在投标人将被拒绝参加投标。

报名地点：牛山商务大厦2521办公室（牛山北路13号）

联系人：许先生     联系电话： 85551853

八、投标保证金：人民币贰仟元整，现金密封后现场递交

（中标单位签订服务合同后退还；未中标单位评标会当场退还）

九、投标文件递交截止时间：2019年 4月1日14:00分整（北京时间）

递交地点：温州有色冶炼有限责任公司牛山商务大厦2513会议室（牛山北路13号）

十、开标时间：2019年4月1日14:00分整（北京时间）

开标地点：温州有色冶炼有限责任公司牛山商务大厦2513会议室（牛山北路13号）

温州有色冶炼有限责任公司

2019年 3 月 21 日

采购内容及技术要求

项目名称：安下矿区尾矿坝变形监测

采购人：温州有色冶炼有限责任公司

项目预算：3万元

具体要求如下：

一、观测地点：位于浙江省温州市瓯海区娄桥街道。

二、观测范围及内容：

共18个监测点的水平位移、垂直位移的监测，其中（13个），每个季度观测1次，每年监测4次；其中监测基准点（5个）每年复测1次。

三、监测的执行标准和要求

1、执行技术标准：

（1）《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016)；

（2）《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)；

2、控制系统: 坐标采用温州城市坐标系，1985国家高程基准。

四、合同价款及付款方式

按年度支付，即观测完一年的工作量且成果经甲方验收合格后七日内一次支付。

五、甲方的义务

1、提出工程测量的技术要求；

2、按时对乙方提交的测量成果进行验收；

3、测量成果验收合格后，按合同约定的时间及时向乙方支付合同价款。

六、乙方义务

1、乙方不得将本测量项目转包。

2、乙方必须根据测量合同的要求在规定的时间内完成观测任务，并向甲方提交观测成果，包括测图及其电子资料等。

3、测图质量必须达到《建筑变形测量规程》的有关要求；

4、乙方向甲方提交的观测成果包括：变形监测成果报告每次3份；

5、确保测量成果的真实性、有效性和准确性。

6、测量生产过程中乙方负责施工安全。

供应商须知

一、说明：

1、 本次询价采购是按照《温州有色冶炼有限责任公司采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2、供应商应符合下列条件

1）供应商具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2）具备测绘与地理信息部门颁发的测绘乙级以上资质证书；

3）法律、行政法规规定的其他条件。

二、投标文件组成

1、投标文件的技术资信、商务报价函必须分开，单独密封。商务报价函（详见招标文件附件）；

2、营业执照、税务登记证复印件(如为多证合一仅需提供营业执照复印件）、资质证书等；

3、投标文件应由法定代表人或法定授权人签字并加盖单位公章。

4、份数要求。投标文件技术部分一式五份，其中正本一份，副本四份，并注明正副本字样。副本可以是正本的复制品。副本与正本内容有差异的，以正本为准。商务报价函为一份。

开标与评标

1、评标办法

本次评标采用综合评分法，综合考虑各监测单位实力、服务、报价等，以综合分最高者中标，总分100分，其中技术资信30分（技术资信权值30%），商务（价格）70分（价格权值70%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标候选投标人。

2、评分细则

1）技术资信分的评定（30分）：

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

说明：各项考核内容分不出差别，并列得分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A档 | B档 | C档 |
| 1 | 投标人的综合实力（3分） | 投标单位环境影响评价资质、质量管理体系认证、经营规模、资信等级、行业商业信誉等综合情况比较评分，较好得3分；一般得2分；差得1分 | 3 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 2 | 投标人尾砂坝位移监测业绩 | 2012年1月1日以来，供应商承担矿山尾砂坝位移监测业绩的，每项得2分，本项最高得分8分 | 8 |  |  |  |
| 3 | 项目组织与技术人员配备（项目组人员均不能兼认） | 1、项目负责人具有注册工程师得2分 2、本地化服务能力（3分） | 5 |  |  |  |
| 4 | 工作方案 | 优7—9分；良4—6分；差1—3分 | 9 |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 优4--5分；良2—3分；差1分 | 5 |  |  |  |

2、商务（价格）评分（70分）

有效投标人的最低评标价为评标基准价,满分70分 其他投标人的价格分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标人评标价）×价格权值×100（四舍五入，保留小数点后2位）

本项目采购预算为3万元

如投标人报价超过采购预算，商务（价格）评分按零分处理，不推荐中标。

所有投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的，本次招标应予废标，重新组织招标。

3、评标办法

本次评标采用综合评分法，综合考虑各保险公司实力、服务、报价等，以综合分最高者中标，总分100分，其中技术资信30分（技术资信权值30%），商务（价格）70分（价格权值70%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标候选投标人。

4、评标要求：

1）对有涂改（在递交报价文件前已征得采购人同意的除外）的项目，或者报价漏项（在报价单上已声明馈赠的除外）的项目，认定为无效报价；

2）对漏盖单位公章的该页报价内容，认定为无效报价；

3）对投标文件递交的副本份数不足的，认定为无效报价；

4）对未密封的报价文件，或者询价截止时间后交纳的报价文件，予以拒收；

5）对报价单上大小写不一致的，以大写为准并修正小写；对报价单上单价与总价有出入的，以单价为准并修正总价；

6）未在报价文件密封袋上加盖单位公章，或者未在密封袋正面标明《询价报价文件》项目编号的，造成误投、误签、误启等情况的，采购人概不负责。

7）参与响应供应商不足三家（二家以上），经采购单位评标小组决议是否继续评审；响应供应商二家以下做流标处理。

8）本项目采用1+1+1形式采购，如果乙方该年度经甲方考核已严格按照规定做好服务管理，且甲方有续签合同意愿的情况下，乙方可在该合同截止3个月前向甲方书面提出关于第二年的续签合同事宜的申请，经甲方同意后，可以续签合同1年，服务要求均同本次招标；第三年续签前提及要求同第二年。

合同编号：

测  绘  合  同

工程名称：温州有色冶炼有限责任公司安下矿区尾矿坝

变形监测

国 家 测 绘 局

制定

国家工商行政管理局

委托方（甲方）：温州有色冶炼有限责任公司   合同编号：

承揽方（乙方）：                            签订地点：

承揽方测绘资质等级:         　签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：

温州有色冶炼有限责任公司安下矿区尾矿坝变形监测。                                     
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

1、13个变形监测点，监测时间为1年，每年监测4次；

2、5个监测控制点，每年复测1次。

3、服务时间为2019年度。                                            
第三条 执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市测量规范 | CJJ8-99 | 行标 |
| 2 | 建筑变形测量规程 | JGJ/T 8-97 | 行标 |

第四条 测绘工程费

- 取费依椐：根据国家测绘局2002年1月颁布的《测绘工程产品价格》。

- 收费项目及工程总价款：

| 序号 | 项目名称 | 工作量 |  | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测控制点复测 | 1次 | 5个点 |  |  |
| 2 | 变形监测 | 4次 | 13个点 |  |  |
| 工程总价款： |  |  |  |  |  |

乙方按照甲方招标文件要求的监测点及次数，对监测服务报价。若监测点数量或次数出现变化，则根据中标时单项监测报价增减服务费用。

第五条 甲方的义务
1、自本合同签订之日起 / 日内向乙方提交有关资料和书面技术要求。
2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 / 日内完成设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
3、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果

第六条 乙方的义务
1、自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于 / 日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 / 日内组织测绘队伍进场作业。
3、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期：监测周期为1年，每季度进行监测。

第八条 乙方应当于全部成果交付前 / 日通知甲方，甲方应自接到通知之日起 / 日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属 / 。

第十条 测绘工程费支付日期和方式：年度监测工作完成后，甲方经验收，7日内向乙方支付监测工程款人民币      元。
第十一条 乙方每次完成监测工作，向甲方交付以下成果：

| 序号 | 成果名称 | 介质 | 数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形监测成果资料 | 纸质 | 每次3份 | 每次监测结束后10天内 |

乙方向甲方交付约定的测绘成果份数。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费   /   元。

第十二条 甲方违约责任
1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方预算工程费的30%，人民币　/　元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的　/　%（　/　元）向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（　/　元/日）计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
第十三条 乙方违约责任
1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的　/　%，人民币　/　元，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的　/　％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%（人民币　/　元）的违约金。 
第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定：无
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向 / 仲裁委员会申请仲裁。如没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

2. 本项目是以1+1+1的形式采购，甲乙双方可在原协议的基础上经协商续签协议。乙方有意或无意延续本协议，应该在协议即到期前三个月告知甲方

2.本合同一式 肆 份，甲、乙方各执 贰 份。

| 委托方 | 单位地址： | 承揽方 | 单位地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 电话： |  | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |  | 银行帐号： |

委托方单位名称（盖章）                         承揽方单位名称（盖章）

温州有色冶炼有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）                      法定代表人（或委托代理人）

（签字）：                                      （签字）：

附件1

报价单

项目名称：安下矿区尾矿坝变形监测

| 项目内容 | 数量 | 频率 | 检测次数 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形观测 （水平位移+垂直位移） | 13 | 4次/年 | 52 |  |  |
| 基准点复测 | 5 | 1次/年 | 5 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：此费用已包含监测项目完成的一切费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

联系人：

联系方式：。

附件2

法定代表人授权书

温州有色冶炼有限责任公司：

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件黏贴处